校园学习资源共享系统

文档名称：问题陈述

创建者：龙海桦、伯程、陈柏岌、杨承恩

专业：软件工程

日期：2025-10-18

版本：1.0

- 执行摘要

目前，校园内缺乏一个有效整合与管理学生自发产生的学习资料（如课堂笔记、习题集）的平台，导致资源使用者（学生）难以高效地获取高质量的学习资料，而资源共享者的贡献也未能得到有效激励和组织。本项目旨在设计并实现一个“校园学习资源共享系统”，通过结合“人机结合”的讲解机制与个性化订阅通知，解决学生群体在学术资源获取与互助方面的障碍，提升学习效率。

- 问题背景

在校园中，每门课程都会出现大量的学生或者老师整理的学习资料，它们往往只能在线下面对面或者通过群聊进行传递，存在以下的问题：

传播范围受限：一些大家都需要的优秀学习资料却只能在小范围里面传播，没有体现出它应该有的价值。

存在专业屏障：由于专业的不同，同一门科目的讲解内容和深度也有区别，花费大量时间得到的学习资料对自己的帮助可能微乎其微。

答疑解惑困难：在查阅资料产生疑惑时，并没有合适的提问方式，心中的问题没办法得到及时的回答

- 问题定义

对于资源使用者，在期末复习或平时自学需要参考额外学习资料时，由于缺乏一个集中、可信且具备互动支持的学习资料共享平台，导致了：

学习效率底下：需要在各个渠道搜索自己需要的资料，还需要承担所得资料不适配的风险

学习障碍：一些学习资料的内容较为简略或者口语化，导致使用者心有疑虑又不太好描述，导致问题堆积。

资源浪费：优秀的学习资料只能在很有限的范围内传播，未能体现出应该有的价值。

同时对于资源共享者，自己潜在的问题未能得到解决，自己的贡献行为也难以得到有效传播。

- 项目范围

4.1范围内：

本系统将开发以下核心功能：

用户角色管理：实现用户（即资源共享者、资源使用者、讲解员）的注册、登录与权限管理。

共享资源管理：实现学习资料的上传、发布、浏览、搜索、筛选和下载功能。

交互的支持：提供评论区便于资源使用者提问交流和资源共享者解答。

订阅与通知：实现订阅功能，并对该用户进行通知

AI集成：加入AI服务，给资源共享者是否使用AI进行解释的选择

4.2范围外：

为了保证核心目标的实现，以下内容不会在第一时间完成，在后续时间充足的情况下会尝试：

在线的即时通讯或者私聊功能。

用户的积分等级以及打赏功能

- 目标用户与利益相关者

主要用户：全体在校师生，它们是系统的核心服务对象

核心用户：乐心助人的老师或者成绩优异、善于总结的热心同学，是系统内容的贡献者。

- 成功标准

项目成功与否可以通过以下可衡量的标准进行判断：

功能完整性：所有在“范围内”定义的核心功能（上传、发布、浏览、搜索、筛选、下载、订阅与通知以及AI集成）均被实现且稳定运行。

- 技术考量与约束

为确保系统的顺利开发与部署，项目将遵循以下技术考量与约束：

开发平台与框架：系统将基于Qt框架进行开发，利用其跨平台特性构建桌面客户端应用程序，为师生提供统一的本地使用体验。

架构设计：采用客户端-服务器架构，客户端基于Qt实现用户界面与本地交互，服务器端使用Python（Django/Flask）提供业务逻辑与数据接口支持。

数据库：维持使用关系型数据库MySQL存储核心数据，通过API与客户端进行数据交换。

AI服务集成：在Qt客户端中集成AI解释功能，通过调用服务器端封装的AI服务接口实现智能内容解析。

文件存储：学习资料文件仍存储在云端对象存储服务，客户端通过服务器接口进行文件的上传与下载。

通知机制：在Qt客户端内实现本地消息通知功能，同时保留邮件通知作为补充提醒方式

安全性：在客户端与服务器通信中采用HTTPS等加密协议，确保数据传输安全，维持用户身份验证与权限控制机制。